**BITÁCORA DE TRABAJO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PARQUES Y JARDINES.**

**DIRECTOR: SAUL ARTURO PLASCENCIA RODRIGUEZ**

**REPORTE MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2019 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUADRILLAS | TRABAJO REALIZADO | TIEMPO |
| **CUADRILLAS 1**:ENCARGADO TRIPAS | Durante todo el mes se limpiaron todo los pozos  Pozo colonia el plan  Pozo del rosario  Pozo del autolata  Pozo rosa de castilla  Reforestación en malecón Romelio ruiz  desde el monumento de la virgen de san Juan hasta el monumento el peregrinó por la llegada de los peregrinos  monumento el peregrinó por la llegada de los peregrinos  Poda de árboles malecón Romelio ruiz altura de la huertas  Poda de pasto y planta puente Telmex  Poda de árboles en el malecón altura de las huertas  Poda de árboles por el malecón cerca del domo de proan  Poda de árboles frente a la guardería  Poda de árboles en el malecón Romelio ruiz | Semana del 1 al 5 de abril  Semana del 8 al 12 de abril  Semana del 15 al 19 de abril  Semana del 22 de abril al 27 |
| CUADRILLA 2. ENCARGADO VERDE | Poda y mantenimiento del rio san Juan  Poda en el talu de telmex  Poda Ramón Martin huerta  Poda y limpia en av. Universidad  poda y mantenimiento del parque el herrero  poda y limpieza del pedregal  poda y limpieza calle amatista  poda y limpieza de av, san Isidro  poda y mantenimiento vaso de la presa  poda y limpieza de banquetas leona vicario | Semana del 1 al 5 de abril  Semana del 8 al 12 de abril  Semana del 15 al 19 de abril  Semana del 22 de abril al 27 |
| CUADRILLA 3 .RAUDEL | Limpia y poda del parquecito del dif  Poda de árboles malecón Romelio ruiz altura de la huertas  Poda de pasto y planta puente Telmex  Poda de árboles en el malecón altura de las huertas  Poda de árboles por el malecón cerca del domo de proan  Poda de árboles frente a la guardería  Poda de árboles en el malecón | Semana del 1 al 5 de abril  Semana del 8 al 12 de abril  Semana del 15 al 19 de abril  Semana del 22 de abril al 27 |
| CUADRILLA 4 JOSAFAT | Poda y mantenimiento jardines de san Juan  Poda y mantenimiento junto a Mezquitic  Poda y mantenimiento junto a Mezquitic- poda del campo r Márquez  Poda del vaso de la presa  Poda y mantenimiento de Mezquitic  Poda de las glorietas del malecón  Poda y mantenimiento unidad deportiva la martica  Poda las plantas nuevas con tijera  PODA y mantenimiento de las macetas de la Iturbide | Semana del 1 al 5 de abril  Semana del 8 al 12 de abril  Semana del 15 al 19 de abril  Semana del 22 de abril al 27 |
| CUADRILLA 5 DON TOÑO | -Podando y le dieron forma 2 veces durante el mes plantas nueva de av. Luis Donaldo Colosio  Podando las plantas de las oficinas de presidencia  Podando Ramón Martin huerta las plantas nuevas , desde oficinas de Telmex hasta san José  Poda de pasto y forma a los árboles en los arcos  Limpia del talu del malecón de ambos lados  Poda y mantenimiento de la martinica | Semana del 1 al 5 de abril  Semana del 8 al 12 de abril  Semana del 15 al 19 de abril  Semana del 22 de abril al 27 |
| PIPAS 1. PJM 96 HÉCTOR MORENO YHUGO GUTIERREZ | Esta ruta es diaria de 5 de la mañana a 1 de la tarde  Riego de plantas malecón y sus laterales  Riego de av. Luis Donaldo Colosio plantas nuevas  Riego de los arcos, triangulos que están enfrente de la ferretería y entrada con los ruiz  Riego de carr. A Mezquitic  Riego de plantas jardines laterales, de con el golobano hasta san jose  Riego de las laterales del puente histórico a la glorieta de santa lucia Semana de 4 al 8 de febrero  riego de las laterales del campos las huertas al puente de santa lucia  Riego de triángulos de enfrente de la iglesia sangre de cristo hasta la salida a Mezquitic  Riego de lateral del lado del rio de la glorieta de santa lucia hasta el libramiento  Riego lateral lado izquierdo del libramiento hasta el campo el foviste  Riego el parque del foviste  Riego de la glorieta santa lucia toda la semana  Riego lázaro cárdenas las plantas del camellón de en medio  Riego de talu puente histórico  Riego de las plantas de av. Luis Donaldo Colosio | Semana del 1 al 5 de abril  Semana del 8 al 12 de abril  Semana del 15 al 19 de abril  Semana del 22 de abril al 27 |
| PIPA TORTON 63 JOEL GÓMEZ | Riego camellón de lázaro cardenas – plantas nuevas – jardines alternos- riegan plantas nuevas del rosario hasta Mezquitic arboles que se plantaron nuevos  Riego de blvr Ramón Martín huerta plantas nuevas y camellones  Desde el monumento el peregrinó hasta el huizache  Riego de fraccionamiento los lagos  Riego de el talu de la telefónica Semana del 1 al 5 de abril  Riego de av. Universidad | Semana del 1 al 5 de abril  Semana del 8 al 12 de abril  Semana del 15 al 19 de abril  Semana del 22 de abril al 27 |
| PIPA FANSA 63 JUAN LUIS HERNÁNDEZ Y FRANCISCO | Blvd. Ramón Martin huerta desde el puente histórico hasta el peregrino – apoyaron en la limpia y poda de la sangre de Cristo hasta salida a Mezquitic  Apoyo a poda en el panteón de Mezquitic  Riego de campo Antonio r Márquez  Riego de lázaro cardenas y blvr RAMÓN *MARTIN* HUERTA | Semana del 1 al 5 de abril  Semana del 8 al 12 de abril  Semana del 15 al 19 de abril  Semana del 22 de abril al 27 |
|  |  |  |
| COLONIA BENEFICIADAS | El herrero  Lomas de santa teresa  Santa Cecilia  Sangre de Cristo  El pedregal  Las moras  Mezquitic de la magdalena  Col el rosario  Col el plan  Col el Riviera  Zona centro  San José  Benito Juárez  Mi nuevo san Juan  San Isidro | Fecha terminación |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROBLEMAS** | **TIEMPO** |
| **En los lugares donde hay mucho flujo de personas se ve la dificultad de trabajar por motivo de que las jardineras (algunas ) están llenas de basura en general , así como excremento de animal (mayoría perros) por lo cual muchos de los dueños no juntan los desecho de sus mascotas** | **AL MOMENTO** |
| **Las herramientas de trabajo en general , principalmente las desbrozadoras , fallan constantemente por el uso que se les da , ya así que algunas no tienen motores adecuados para trabajar ,as de 5 horas , excepto 3 y es uno de los motivos por el cual puedes detener al trabajador sin su herramienta** | **depende la falla , si es rápido en taller municipal , lo retienen de 1 a 3 horas por desbrozadora ; si la falla es más grande , esperar a que proveedor de mantenimiento externo lo solucione** |
| **Algunos de los vehículos hacen falta reparaciones en general , pero principalmente , llantas**  **Las pipas , tienen alrededor de 2 años que no se les da servicio** | **..** |
|  |  |