**BITÁCORA DE TRABAJO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PARQUES Y JARDINES.**

**DIRECTOR: ROBERTO YAÑEZ GOMEZ**

**REPORTE MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE\_2020 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUADRILLAS | TRABAJO REALIZADO | TIEMPO |
| **CUADRILLAS 1**:RAUDEL | Poda y mantenimiento del parquecito del dif  Poda y mantenimiento de comedor comunitario  Poda y mantenimiento de cecytec  Poda y mantenimiento del vivero municipal  Poda y mantenimiento del talu vaso de la presa  Apoyo a poda de árboles enfrente del seguro popular  Poda y limpieza de av. Lázaro cardenas  Poda y mantenimiento de los lagos y del parque los lagos  Reforestación en lázaro cardenas  Apoyo a descacharizacion  Apoyo a fumigar contra el dengue  Reforestación en panteones  Producción y desarrollo | DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE  DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE  DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE  DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE |
| Cuadrilla 2.ADRIAN | * Poda y mantenimiento de la plaza principal * Poda y mantenimiento de jardín del hospital Dr. Manuel montero * Poda y mantenimiento de macetas de la plaza Juárez * Poda y mantenimiento del campo Benito Juárez * Reforestación de la plaza principal * Poda y mantenimiento de las macetas de la calle independencia * Poda y mantenimiento de la macetas de Iturbide * Poda y mantenimiento de macetas de la presidencia municipal * Poda y mantenimiento del jardín de la oficinas * Poda y mantenimiento de camino nuevo al terrero * Poda y mantenimiento de ramón Martin huerta 2 veces * Poda de campo de protección civil * Poda y mantenimiento de parque dif   Poda y mantenimiento de vaso de la presa | DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE  DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE  DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE  DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE |
| CUADRILLA 3 HUGO | * Poda y mantenimiento de campo Benito Juárez entre dos cuadrillas * Poda y mantenimiento de la martinica * Poda y mantenimiento de la telefónica * Poda y apoyo a Pedro Esqueda * Poda y mantenimiento de campo de protección civil * Poda y mantenimiento de blvr. Ramón Martin huerta * Poda y mantenimiento de los arcos de moreno valley * Poda y mantenimiento 4 carriles * Poda y mantenimiento de rio san Juan | DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE  DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE  DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE  DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE |
| CUADRILLA 4 FELIX | * Poda y mantenimiento del cecytec * Poda y mantenimiento de talu del vaso de la presa * Poda y mantenimiento del panteón municipal * Poda y mantenimiento del panteón jardines eternos * Poda y mantenimiento de los lagos * Poda y mantenimiento de campo Benito Juárez * Poda y mantenimiento de jardines de san Juan * Poda y mantenimiento de av. Santa Cecilia puente coleto * Poda y mantenimiento junto a Mezquitic- poda del campo r Márquez * Poda del vaso de la presa * Poda y mantenimiento de Mezquitic * Poda de las glorietas del malecón * Poda y mantenimiento unidad deportiva la martica * Poda las plantas nuevas con tijera * Poda y mantenimiento de las macetas de la Iturbide * Podando las jardineras de blvd. Ramón Martin huerta * Poda y mantenimiento durante toda la semana de las plantas de av. Luis Donaldo Colosio * Poda y mantenimiento de talu del puente * Poda y mantenimiento camelinas de los cuatro carriles | DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE  DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE  DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE  DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE |
| 1. CUADRILLA 5 DON MARTIN | -podando todos los arboles del malecón Romelio ruiz durante dos semanas , y dándoles forma  -Juntando tierra por el camino a Mezquitic  - apoyo a poda en el kínder cristy Martínez  - poda y mantenimiento durante una semana de todos los arboles del malecón Romelio ruiz y malecón David Noel Ramírez padilla  Poda y mantenimiento malecón Romelio ruiz y David Noel  Levantamiento de árbol caído  Poda y mantenimiento del parque del herrero  Plantación de árboles en el campo el herrero  Poda de panteón municipal  Poda y mantenimiento de los arcos  Poda y mantenimiento parque santa lucia  Retiro de escombros en plaza san Juan  Deshierbe y retiro de escombros de jardines nuevos de blvr. Ramón Martin huerta | DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE  DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE  DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE  DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE |
| PIPAS 1. PJM 96 HÉCTOR MORENO Y AGUSTIN | Esta ruta es diaria de 5 de la mañana a 1 de la tarde  Riego de plantas malecón y sus laterales  Riego de av. Luis Donaldo Colosio plantas nuevas  Riego de los arcos, triangulos que están enfrente de la ferretería y entrada con los ruiz  Riego de carr. A Mezquitic  Riego de plantas jardines laterales, de con el golobano hasta san jose  Riego de las laterales del puente histórico a la glorieta de santa lucia , riego de las laterales del campos las huertas al puente de santa lucia  Riego de triángulos de enfrente de la iglesia sangre de cristo hasta la salida a Mezquitic  Riego de lateral del lado del norte de la glorieta de santa lucia hasta el libramiento  Riego lateral lado izquierdo del libramiento hasta el campo el foviste  Riego el parque del foviste  Riego de la glorieta santa lucia toda la semana  Riego lázaro cárdenas las plantas del camellón de en medio  Riego de talu puente histórico  Riego de las plantas de av. Luis Donaldo Colosio  Apoyo a regar la feria del caballo | DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE  DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE  DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE  DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE |
| PIPA TORTON 63 JORGE | Riego camellón de lázaro cardenas – plantas nuevas – jardines alternos- riegan plantas nuevas del rosario hasta Mezquitic arboles que se plantaron nuevos  Riego de blvr Ramón Martín huerta plantas nuevas y camellones  Desde el monumento el peregrinó hasta el huizache  Riego de fraccionamiento los lagos  Riego de el talu de la telefónica  Riego de av. Universidad  Apoyo a regar la feria del caballo | DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE  DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE  DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE  DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE |
| PIPA FANSA 63 JUAN LUIS HERNÁNDEZ | Blvd. Ramón Martin huerta desde el puente histórico hasta el peregrino – apoyaron en la limpia y poda de la sangre de Cristo hasta salida a Mezquitic  Riega puente histórico hasta el monumento al peregrino-camellones centrales y laterales  Riega de plantas de moreno valley  Riega av. Luis Donaldo Colosio y camellones centrales de lázaro cárdenas  Apoyo a regar la feria del caballo | DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE  DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE  DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE  DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE |
|  |  |  |
| COLONIA BENEFICIADAS | El herrero  Lomas de santa teresa  Santa Cecilia  Sangre de Cristo  El pedregal  Las moras  Mezquitic de la magdalena  Col el rosario  Col el plan  Col el Riviera  Zona centro  San José  Benito Juárez  Mi nuevo san Juan  San Isidro  Los lagos  Rancho agua de obispo | Fecha terminación |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROBLEMAS** | **TIEMPO** |
| **En los lugares donde hay mucho flujo de personas se ve la dificultad de trabajar por motivo de que las jardineras (algunas ) están llenas de basura en general , así como excremento de animal (mayoría perros) por lo cual muchos de los dueños no juntan los desecho de sus mascotas** | **AL MOMENTO** |
| **Las herramientas de trabajo en general , principalmente las desbrozadoras , fallan constantemente por el uso que se les da , ya así que algunas no tienen motores adecuados para trabajar ,as de 5 horas , excepto 3 y es uno de los motivos por el cual puedes detener al trabajador sin su herramienta** | **depende la falla , si es rápido en taller municipal , lo retienen de 1 a 3 horas por desbrozadora ; si la falla es más grande , esperar a que proveedor de mantenimiento externo lo solucione** |
| **Algunos de los vehículos hacen falta reparaciones en general , pero principalmente , llantas**  **Las pipas , tienen alrededor de 2 años que no se les da servicio** | **..** |
|  |  |