

BITÁCORA DE TRABAJO DEL PERSONAL OPERATIVO DE PARQUES Y JARDINES.

**DIRECTOR: ROBERTO YAÑEZ GOMEZ**

**REPORTE DEL TRABAJO REALIZADO DURANTE JUNIO 2021**

**CON ATENCIÓN: ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUADRILLAS | TRABAJO REALIZADO | TIEMPO |
| **CUADRILLAS 1**:ENCARGADO ADRIAN | Poda de árboles malecón Romelio ruiz altura de la huertas  Arreglo de plantas presidencia municipal  Poda de árboles en el malecón altura de las huertas  Poda de árboles por el malecón cerca del domo de proan  Poda de árboles frente a la guardería  Poda de árboles en el malecón David Noel  Poda de árboles malecón Romelio Ruiz altura con el buda  Poda de árboles del malecón  Poda y mantenimiento del templo los lagos  Plantación de árboles y plantas en el boulevard ramón Martin huerta  Poda recolección de basura y mantenimiento en el panteón municipal  Poda y mantenimiento  Plantación ye reforestación malecón Romelio ruiz  Y Lázaro cárdenas hasta Mezquitic  Poda y mantenimiento de lázaro cárdenas y jardineras alternas  Poda y mantenimiento de los árboles de templo del rosario  Se plantaron árboles en el vaso de la presa  Poda y mantenimiento en prepa san juan  Se regalaron 110 árboles para reforestar durante el mes de junio  Se plantaron en av. Luis Donaldo Colosio 6 acacias, 4 magnolias y 16 dorantas  Podando árboles de los lagos  Podando en av. Lázaro cárdenas hasta mezquitic de la magdalena | Semana de 1 al 4 de junio  Semana del 7 al 10 de junio  Semana del14 al 118 de junio  Semana 21 al 25 de junio del 28 al 30 |
| Cuadrilla 2. JESUS MATA | -   * Apoyo a poda de mezquite * Apoyo a riego del campo Benito Juárez * Apoyo a llevar camionetas de tierra * Apoyo a llevar dos camionetas de hierba * Apoyo a poda en el kínder y centro de salud de agua de obispo durante tres días * Podando lázaro cardenas los arboles y quitando maleza * Poda del centro de salud del centro * Se plantaron en el malecón 156 truenos * Se plantaron enfrente del auditorio # 41 árboles pirulos y nogales   -se plantaron 52 arboles  Apoyo a poda y mantenimiento en la prepa san juan  Apoyo a poda de un árbol en el panteón municipal  Plantación de plantas en mezquitic de la magadalena  Poda del parque el rosario de beisbol  Reforestación de árboles malecón Romelia Ruiz  Poda y reforestación en los arcos , moreno valley  Poda y mantenimiento del blvr | Semana de 1 al 4 de junio  Semana del 7 al 10 de junio  Semana del14 al 118 de junio  Semana 21 al 25 de junio del 28 al 30 |
| CUADRILLA 3. JOEL encargado de plaza principal | Poda y mantenimiento de la plaza principal  Poda y mantenimiento del jardín del hospital  Poda y mantenimiento de macetas de la calle Juárez  Poda y mantenimiento de macetas de presidencia municipal  Poda y mantenimiento de macetas de la calle hidalgo  Poda y mantenimiento de macetas de calle benigno romo  Poda y mantenimiento de macetas de pasaje pedro moreno 9 | Semana de 1 al 4 de junio  Semana del 7 al 10 de junio  Semana del14 al 118 de junio  Semana 21 al 25 de junio del 28 al 30 |
| 1. CUADRILLA 4 RAUDEL | poda limpia y recolección de basura  Poda y limpia de los accesos al libramiento  Poda y limpia de basura de glorieta en la explanada del rosario  Poda y mantenimiento del parquecito dif  Poda a las plantas nuevas de blvd ramón Martín huerta y jardineras alternas  Poda mantenimiento y limpieza de lados alternos libramiento san Juan  Apoyo a poda de un árbol en la calle san pablo de santa Cecilia  Apoyo a poda de árboles del malecón Romelia Ruiz  Donación de árboles para la escuela francisco montes de oca  Poda y mantenimiento de cuatro carriles y juntando basura | Semana de 1 al 4 de junio  Semana del 7 al 10 de junio  Semana del14 al 118 de junio  Semana 21 al 25 de junio del 28 al 30 |
| CUADRILLA 5 FELIX ENCARGADO DEL VIVERO MUNICIPAL | Limpieza de vivero y riego de los arbolitos , llenado de bolsitas y plantación de arbolitos   * Llenado de bolsitas * Se plantaron 20 arbolitos en el vaso de la presa * Riego de árboles del vivero y preparación de tierra * Limpieza de vivero y plantación de árboles en almácigo a bolsita * Se reprodujeron planta de ornato de una se hicieron 2 * Riego de vivero y limpieza del mismo * Plantación de semillas en amarcigas * Riego de vivero y deshierbe de arbolitos * Se plantaron pirules y nogales 60 | Semana de 1 al 4 de junio  Semana del 7 al 10 de junio  Semana del14 al 118 de junio  Semana 21 al 25 de junio del 28 al 30 |
| PIPAS 1. PJM 96 HÉCTOR MORENO | Esta ruta es diaria de 5 de la mañana a 1 de la tarde  Riego de plantas malecón y sus laterales  Riego de av. Luis Donaldo Colosio plantas nuevas  Riego de los arcos, triángulos que están enfrente de la ferretería y entrada con los Ruiz  Riego de carr. A Mezquitic  Riego de plantas jardines laterales, de con el golobano hasta san José  Riego de las laterales del puente histórico a la glorieta de santa lucia  riego de las laterales del campos las huertas al puente de santa lucia  Riego de triángulos de enfrente de la iglesia sangre de Cristo hasta la salida a Mezquitic  Riego de lateral del lado del rio de la glorieta de santa lucia hasta el libramiento  Riego lateral lado izquierdo del libramiento hasta el campo el foviste  Riego el parque del foviste  Riego de la glorieta santa lucia toda la semana  Riego lázaro cárdenas las plantas del camellón de en medio  Riego de talu puente histórico  Riego de las plantas de av. Luis Donaldo Colosio | Semana de 1 al 4 de junio  Semana del 7 al 10 de junio  Semana del14 al 118 de junio  Semana 21 al 25 de junio del 28 al 30 |
| PIPA FAMSA PJM 34 JORGE | riego esta pipa riega 2 semanas de noviembre de 8 de la noche a 1 de la mañana por que solo tiene 2 pipas trabajando camellón de lázaro cárdenas – plantas nuevas – jardines alternos- riegan plantas nuevas del rosario hasta Mezquitic arboles que se plantaron nuevos  riego de blvr ramón Martín huerta plantas nuevas y camellones  desde el monumento el peregrinó hasta el huizache  riego de fraccionamiento los lagos  riego de el talu de la telefónica  riego de av. universidad  riego de lázaro cárdenas hasta Mezquitic  riego de arboles nuevo de Mezquitic | Semana de 1 al 4 de junio  Semana del 7 al 10 de junio  Semana del14 al 118 de junio  Semana 21 al 25 de junio del 28 al 30 |
| PIPA FANSA PJM 34  JUAN LUIS HERNÁNDEZ | -Riega puente histórico hasta el monumento al peregrino-camellones centrales y laterales  Riega de plantas de moreno Valley  Riega av. Luis Donaldo Colosio y camellones centrales de lázaro cárdenas | Semana de 1 al 4 de junio  Semana del 7 al 10 de junio  Semana del14 al 118 de junio  Semana 21 al 25 de junio del 28 al 30 |
|  |  |  |
| COLONIA BENEFICIADAS | El herrero  Benito Juárez  Lomas de santa teresa  Santa Cecilia  Santa lucia  San Martín  Sangre de Cristo  El pedregal  Las moras  Mezquitic de la magdalena  Col el rosario  Col el plan  Col el Riviera  Zona centro  San José  Benito Juárez  Mi nuevo san Juan  San Isidro  Los lagos | Semana de 1 al 4 de junio  Semana del 7 al 10 de junio  Semana del14 al 118 de junio  Semana 21 al 25 de junio del 28 al 30 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Resumen general** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |