**INFORME DE ACTIVIDADES – COPPLADEMUN**

José de Jesús Ornelas González

Periodo: 01 al 31 de Enero 2022

* 01 de Enero 2022 han sido concluidas las dos obras de pavimentación en la Col. Lomas Verdes, Calle Azafranes y Orquídeas con recurso del Ramo 33 año 2021
* 19 de Enero – Junta del Comité de Copplademun dónde se dio informe de los Recursos Aplicados del año 2021.
* 01 al 31 de Enero – Atención Ciudadana para Recepción de Solicitudes de Obras de Todas las Colonias de la Ciudad de San Juan de los Lagos.

**INFORME DE ACTIVIDADES – COPPLADEMUN**

José de Jesús Ornelas González

Periodo: 01 al 28 de Febrero 2022

* 15 de Febrero – A esta fecha se han terminado las obras pendientes del Ramo 33 al 100% que son: Rehabilitación de Red de Drenaje en Calle Agustín Yáñez, Calle Valentín Gómez Farías, Calle Bernardo Zepeda Sahagún en la Colonia Espíritu Santo.
* 01 al 28 de Febrero – Atención Ciudadana en Oficina al 100% Recepción de Peticiónes de obra, adjuntando el listado de Priorización de las mismas.
* 01 al 28 de Febrero – Visita física a todas las Colonias de las que solicitaron obras en sus calles para valoración de necesidades prioritarias y de mayor rezago social.

**INFORME DE ACTIVIDADES – COPPLADEMUN**

José de Jesús Ornelas González

Periodo: 01 al 31 de Marzo 2022

* 23 de Marzo – Junta con el Comité de Copplademun para la Priorización de Obras necesarias dentro del Programa FAIS- Ramo 33
* 01 al 30 de Marzo – Visita a Comunidades Rurales para atención en caminos en cuanto a vados y puentes necesarios para su mantenimiento tales como : “ LLANO DE CABALLERIAS” “ EL PAPELOTE “ “ LABOR DE MONTOYA “ “ LA LAJA “
* 01 al 30 de Marzo – Atención Ciudadana en Oficina al 100% Recepción de Peticiones de Obra adjuntando al listado de priorización de las mismas.